ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ВЕБ-РЕСУРСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ JETPACK COMPOSE

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование продукта

Полное наименование: Веб-ресурс для изучения разработки мобильных приложений с использованием Jetpack Compose

Краткое наименование: «ComposeLearn»

1.2 Заказчик и разработчик

Заказчик: РГПУ им. А.И. Герцена кафедра ИИТТО

Разработчик: студент группы 1.2 Аннануров Даниил Петрович

1.3 Вид работы

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по разработке веб-ресурса (веб-приложения).

1.4 Объем работы

Разработка полнофункционального веб-ресурса, включающего:

Интерактивные обучающие материалы по Jetpack Compose

Систему управления контентом (CMS)

Систему отслеживания прогресса обучения

Встроенный редактор кода с возможностью выполнения примеров

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию веб-ресурса:

Начало: 10.01.2026

Окончание: 15.05.2026

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Причины разработки

Отсутствие комплексного ресурса: На русскоязычном рынке отсутствует специализированный веб-ресурс, полностью посвященный обучению Jetpack Compose с интерактивными примерами и практическими заданиями.

Образовательная необходимость: Студентам требуется практический инструмент для самостоятельного обучения и совершенствования навыков разработки мобильных приложений.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Назначение

Веб-ресурс предназначен для:

- Обучения студентов и начинающих разработчиков основам и продвинутым техникам создания мобильных приложений с использованием Jetpack Compose

- Практического закрепления теоретических знаний через выполнение интерактивных примеров и заданий

- Самостоятельного изучения технологии в удобном темпе

- Справочного материала по API Jetpack Compose и лучшим практикам

3.2 Область применения

- Образовательные учреждения (университеты, колледжи, школы программирования)

- Корпоративное обучение специалистов

- Самостоятельное обучение разработчиков

- Справочный ресурс для опытных разработчиков

3.3 Целевая аудитория

Студенты 3-4 курсов направления «Информатика и вычислительная техника»

Разработчики с опытом работы на Java/Kotlin, но без опыта с Jetpack Compose

Профессионалы, переходящие с традиционного View-based подхода на Compose

Уровень подготовки: базовое знание Kotlin и архитектуры Android

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

4.1 Функциональные требования

4.1.1 Основные функции

1. Управление контентом обучающих материалов

Структурированное отображение разделов (модулей) обучения

Иерархия материалов: курс → раздел → урок → подтема

Поддержка различных типов контента: текст, интерактивные примеры, задания

Система закладок и отметок о прочитанном материале

2. Интерактивные примеры кода

Встроенный редактор кода с подсветкой синтаксиса

Компиляция и выполнение Kotlin/Jetpack Compose кода в веб-браузере

Визуализация результата компонентов Compose в реальном времени

Возможность модификации примеров пользователем

Сохранение примеров в истории пользователя

3. Система отслеживания прогресса

- Регистрация и аутентификация пользователей

- Отслеживание пройденных уроков

- Система рейтинга по завершению модулей

- Статистика времени обучения

- Сохранение прогресса в профиле пользователя

4. Практические задания и тестирование

Банк практических заданий с различными уровнями сложности

Автоматическая проверка решений заданий

Система обратной связи (подсказки, объяснения ошибок)

Тесты с множественным выбором для проверки знаний

Итоговые проекты

5. Социальные функции

- Система рейтинга пользователей (лидерборд)

- Возможность обмена решениями

- Уведомления о новых материалах

6. Поиск и навигация

Полнотекстовый поиск по контенту

Категоризация материалов по темам

Система рекомендаций на основе истории обучения

Навигация по ключевым словам и тегам

4.1.2 Административные функции

- Добавление и редактирование контента

- Управление пользователями и их ролями

- Модерация форумов и комментариев

- Аналитика использования платформы

- Экспорт статистики в различные форматы

4.1.3 Технические требования

Поддерживаемые браузеры: Chrome, Firefox, Safari

Поддерживаемые ОС: Windows, macOS, Linux

Адаптивный дизайн: полная поддержка мобильных устройств (iOS, Android)

4.2 Требования к производительности

Время загрузки: основная страница загружается за 2-3 секунды (на соединении 4G)

Отзывчивость интерфейса: реакция на действия пользователя не более 200 мс

Компиляция примеров: выполнение кода не более 5 секунд

4.3 Требования к безопасности

Аутентификация: OAuth 2.0, возможность интеграции с Google, GitHub

Авторизация: система ролей (администратор, модератор, обычный пользователь)

Защита данных: HTTPS для всех соединений, шифрование чувствительных данных

Валидация данных: проверка всех входных данных на сервере

4.4 Требования к интерфейсу и пользовательскому опыту

Дизайн: современный Material Design

Навигация: интуитивная, минимум кликов для достижения цели

Локализация: поддержка русского и английского языков

Темные режим: реализация светлой и темной темы

Доступность: поддержка клавиатурной навигации, экранных читалок

Визуальная иерархия: ясная структура контента, хорошая читаемость

Консистентность: единообразные компоненты и паттерны интерфейса

4.5 Требования к программной документации

Разработанная система должна сопровождаться следующей документацией:

- Описание программы (назначение, основные функции, требования)

- Руководство пользователя (инструкции по использованию)

- Описание структуры программы (архитектура, компоненты)

- Техническое описание (API, протоколы, интеграции)

- Инструкция по установке и развертыванию

- Руководство администратора (управление платформой)

- Описание баз данных (схемы, связи, индексы)

- Тестовая документация (сценарии тестирования)

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1 Материальные ресурсы

Сервер: облачный сервер (AWS, Google Cloud)

База данных: PostgreSQL 13+

Storage: облачное хранилище для пользовательских данных (min 100GB)

CDN: глобальная сеть доставки контента для оптимизации загрузки

5.2 Трудозатраты

Общее время разработки: 450-500 часов

Время на дизайн и прототипирование: 60-80 часов

Время на разработку backend: 150-180 часов

Время на разработку frontend: 120-150 часов

Время на тестирование: 80-100 часов

Время на документирование: 40-50 часов

5.3 Экономические показатели

Стоимость разработки: в пределах сметы образовательного учреждения

Стоимость хостинга: $50 в месяц

Возможность монетизации: через премиум-функции, корпоративное обучение

6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Этап 1: Анализ и проектирование (недели 1-3)

- Анализ требований и выбор архитектуры

- Проектирование базы данных

- Создание прототипов интерфейса

- Выбор технологического стека

- Написание технического дизайна

Результаты:

- Техническое описание архитектуры

- Дизайн-макеты интерфейса

- Схема базы данных

Этап 2: Разработка backend (недели 4-8)

- Настройка сервера и БД

- Разработка API endpoints

- Реализация системы аутентификации

- Реализация основных бизнес-логик

- Интеграция с внешними сервисами

Результаты:

- Функционирующий REST API

- Документация API (Swagger/OpenAPI)

- Система логирования и мониторинга

Этап 3: Разработка frontend (недели 5-10)

- Настройка окружения разработки

- Реализация основных страниц и компонентов

- Интеграция с API

- Реализация интерактивного редактора кода

- Адаптация для мобильных устройств

Результаты:

Работающее веб-приложение

Компоненты Compose в виде интерактивных примеров

Этап 4: Разработка контента (недели 6-11)

- Написание учебного контента по Jetpack Compose

- Создание примеров кода с пояснениями

- Разработка практических заданий и тестов

Результаты:

- Структурированный контент (100+ часов обучения)

- Банк примеров и задач

- Обучающие материалы

Этап 5: Тестирование (недели 9-12)

- Функциональное тестирование

- Тестирование производительности

- Нагрузочное тестирование

- Тестирование безопасности

Результаты:

- Отчет о тестировании

- Список выявленных дефектов

- Рекомендации по оптимизации

Этап 6: Развертывание и документирование (недели 12-13)

- Подготовка production окружения

- Развертывание приложения

- Финальная настройка и оптимизация

- Подготовка документации

- Обучение администраторов

Результаты:

- Развернутое приложение в production

- Полный набор документации

- Инструкции по эксплуатации

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ И ПРИЕМКЕ

7.1 Виды испытаний

- Функциональные испытания

- Проверка всех функций согласно ТЗ

- Проверка пользовательских сценариев

- Проверка обработки ошибок и граничных случаев

- Испытания производительности

- Нагрузочное тестирование

- Тестирование времени отклика

- Тестирование оптимизации загрузки страниц

- Испытания безопасности

- Проверка аутентификации и авторизации

- Проверка шифрования данных

- Сканирование кода на уязвимости

- Испытания совместимости

- Тестирование в различных браузерах

- Тестирование на мобильных устройствах

- Тестирование в различных разрешениях экрана

- Испытания юзабилити

- Проверка интуитивности интерфейса

- Опрос целевой аудитории

7.2 Критерии приемки

- Все обязательные функции реализованы согласно ТЗ

- Нет критических дефектов

- Высокие дефекты разрешены или задокументированы

- Производительность соответствует требованиям

- Безопасность соответствует стандартам

- Полная документация подготовлена

- Конечный пользователь может использовать систему согласно требованиям

7.3 Процесс приемки

Предварительная проверка: проверка соответствия требованиям

Функциональное тестирование: проверка всех функций

Финальная проверка: проверка соответствия критериям приемки

Подписание акта: подписание акта о завершении работ

Приложение A. Стек технологий

Frontend:

React.js / Vue 3 / Angular 17+

TypeScript

Tailwind CSS / Material-UI

Axios для HTTP запросов

Redux/Vuex/NgRx для управления состоянием

Backend:

Node.js (Express.js)

PostgreSQL 13+

Redis для кэширования

Docker для контейнеризации

DevOps:

Git для контроля версий

GitHub Actions / GitLab CI для CI/CD

Docker и Docker Compose

Testing:

Jest для unit тестов

Cypress для e2e тестов

Artillery для нагрузочного тестирования